## Slide 1
AI Coding SDD 工程蓝图 v1.2
多 Agent · Skills · SOP · Harness Engineering · MCP 工具
v1.2 | 2026-04-08
Agent
12 个
6 已完成
Skill
17 个
9 已完成
MCP
10 个
1 内置
总体
个
~50%

## Slide 2
一、系统总览
需求接入层
/req-intake /req-generator
设计开发层
/fe-tech-design /fe-implementation
质量保障层
/eval-expert /rule-mining
MCP 工具层
❌ 10 工具待配置
Agent 协作层
✅ 需求解析师 前端工程师 评估专家 规则挖掘 文件管理 需求梳理
⚠️ 后端工程师（架构+开发合并，内容单薄）
❌ 系统架构师 设计师(UI) 测试工程师
基础设施 + 工具层
规则与上下文：L0/L1/L2 规则库 ai-coding-errors.md SOP 模板：01_需求 | 02_设计 | 03_开发 | 04_评估 Agent 记忆系统
MCP 工具： ✅ Filesystem（内置） ❌ GitHub / Browser / Database ❌ API / Git / Playwright / Search ❌ Code Analysis / Fetch

## Slide 3
二、Agent 状态矩阵（12 个）
6 已完成 + 1 需完善 + 3 缺失
Agent | 文件 | 状态 | 说明
需求解析师 | requirement-analyst.md | ✅ 完整 | R0/R1/R2 判定
前端开发工程师 | frontend-developer.md | ✅ 完整 | 三阶段端到端交付
评估专家 | evaluation-expert.md | ✅ 完整 | 6 Harness 对抗测试
规则挖掘专家 | rule-miner.md | ✅ 完整 | L0/L1/L2 规则
文件状态管理员 | file-state-manager.md | ✅ 完整 | 文档状态机管理
系统需求梳理 | system-requirements-organizer.md | ✅ 完整 | 功能目录+AutoMemo
后端工程师 | backend-architect.md | ⚠️ 骨架 | 架构+开发合并，仅78行
测试工程师 | test-engineer.md | ❌ 不存在 | 单元/集成/E2E 测试
系统架构师 | architect.md | ❌ 不存在 | 系统架构、技术选型、数据流
设计师 | designer.md | ❌ 不存在 | UI/视觉 — 界面布局、色彩、切图

## Slide 4
三、Skill 状态矩阵（17 个）
已完成（9）
Skill | 状态 | 说明
/requirement-intake | ✅ | PRD→R0/R1/R2
/frontend-tech-design | ✅ | R2 前端技术设计
/frontend-task-breakdown | ✅ | 设计→任务拆解
/frontend-implementation | ✅ | 任务→编码+单测
/rule-mining | ✅ | 代码变更→规则
/evaluation-expert | ✅ | 6 Harness 对抗测试
/requirement-generator | ✅ | 生成 .docx 文档
/project-survey | ✅ | 项目功能目录
/requirements-consolidation | ✅ | AutoMemo 整理
未完成（8）
Skill | 状态 | 说明
/backend-tech-design | ❌ | 后端技术设计（后端工程师）
/backend-implementation | ❌ | 后端编码实施（后端工程师）
/test-automation | ❌ | 自动化测试
/system-architecture | ❌ | 系统架构设计（系统架构师）
/api-contract-gen | ❌ | API 契约生成（系统架构师）
/ui-design | ❌ | UI/视觉设计（设计师）
/icon-design | ❌ | 图标与切图（设计师）
/architecture-review | ❌ | 架构评审

## Slide 5
四、MCP 工具状态（10 个）
MCP — 为 Claude 提供外部工具和数据的标准化接入
MCP 工具清单
# | MCP Server | 类型 | 优先级
1 | GitHub MCP | 代码托管 | P0
2 | Filesystem MCP | 文件系统 | ✅ 内置
3 | Browser/Puppeteer | 浏览器 | P0
4 | Database MCP | 数据库 | P1
5 | API Testing MCP | 接口测试 | P1
6 | Git MCP | 版本控制 | P1
7 | Playwright MCP | E2E 测试 | P1
8 | Fetch/HTTP MCP | HTTP | P2
9 | Code Analysis MCP | 代码分析 | P2
10 | Search MCP | 代码搜索 | P2
与工作流集成
阶段 | MCP 工具 | 效果
需求接入 | GitHub MCP | 读取需求文档
UI 设计 | Browser MCP | 截图对比 UI 还原度
架构设计 | Git MCP | 分析代码变更
开发阶段 | Git MCP | diff 分析
测试阶段 | Browser + Playwright | E2E + 截图
交付阶段 | GitHub MCP | 创建 PR + 评论

## Slide 6
五、SOP · 规则库 · Harness
SOP 模板（5/13）
阶段 | 文件 | 状态
01_需求 | PRD需求确认 | ✅
02_设计 | 前端设计方案 | ✅
03_开发 | 前端任务/执行 | ✅
04_评估 | AI错误记录 | ✅
05_后端 | 后端技术方案/API契约 | ❌
06_测试 | 测试用例/报告 | ❌
07_架构 | 系统架构/API契约设计 | ❌
08_UI | UI视觉设计/组件规范 | ❌
规则库（3/3）
层级 | 文件 | 状态
L0 公共规则 | 4 | ✅
L1 项目规则 | 5 | ✅
L2 文件规则 | 4 | ✅
Harness（6/11）
Harness | 状态
H1-H6: 需求/设计/代码/功能/边界/回归 | ✅
H7: 后端契约验证 | ❌
H8: 自动化测试执行 | ❌
H9: 系统架构验证 | ❌
H10: MCP 工具调用验证 | ❌
H11: UI 视觉还原验证 | ❌

## Slide 7
六、工作流全景图
✅ 已完成
Phase 0: 需求准备 PRD -> /requirement-intake -> R0/R1/R2 R2 -> 需求确认文档 -> /eval-expert -> PASS Phase 1: 前端设计与开发 /fe-tech-design -> 设计文档 -> PASS /fe-task-breakdown -> 任务拆解 -> PASS /fe-implementation -> 代码+单测 -> PASS /rule-mining -> 规则落盘 Phase 6: 持续治理 /project-survey -> 功能目录 /consolidation -> AutoMemo /file-state-manager -> 状态流转
❌ 未完成
Phase 2: 系统架构设计 ❌ 系统架构师 -> /system-architecture -> 系统架构设计、API 契约文档 Phase 3: UI 视觉设计 ❌ 设计师 -> /ui-design -> 界面布局、色彩规范、图标切图 Phase 4: 后端开发 ❌ 后端工程师 -> /backend-tech-design -> /backend-implementation -> 后端代码 Phase 5: 测试工程 ❌ /test-automation -> 单元/集成/E2E

## Slide 8
七、待完成工作清单（24 项）
P0 — 核心缺失（10 项）
# | 任务 | 产出物 | 复杂度
1 | 创建测试工程师 Agent | test-engineer.md | 中
2 | 创建系统架构师 Agent | architect.md | 高
3 | 创建设计师 Agent | designer.md | 中
4 | 创建 /test-automation | test-automation/ | 中
5 | 创建 /system-architecture | system-architecture/ | 中
6 | 创建 /ui-design | ui-design/ | 中
7 | 完善后端工程师 Agent | 补充 backend-architect | 低
8 | 创建 /backend-tech-design | backend-tech-design/ | 中
9 | 创建 /backend-implementation | backend-implementation/ | 中
10 | 配置 MCP（GitHub+FS+Browser） | ~/.claude.json | 低
P1/P2 — 能力增强+工程化（14 项）
# | 任务 | 产出物 | 复杂度
11 | 创建 /api-contract-gen | api-contract-gen/ | 中
12 | 创建 /architecture-review | architecture-review/ | 低
13 | 创建 /icon-design | icon-design/ | 低
14 | SOP 模板（后端/测试） | sop/templates/ | 低
15 | SOP 模板（架构/UI） | sop/templates/ | 低
16 | MCP 扩展（DB+API+Git+Playwright） | ~/.claude.json | 中
17-21 | 补充 Harness H7-H11 | eval-expert 扩展 | 低-中
22-24 | SOP 更新/命名规范/Skill 对齐 | 文档更新 | 低

## Slide 9
八、目标架构（完善后）
需求层
✅
需求解析师, 需求生成器
设计层
❌
系统架构师, 设计师, 前端工程师, 后端工程师
开发层
❌
前端工程师, 后端工程师, 测试工程师
质量层
✅
评估专家 (11 Harness), 规则挖掘
治理层
✅
文件状态管理, 系统需求梳理, 需求定期整理
基础设施
✅
规则库, 错误记录, SOP, 记忆系统
MCP 层
❌
Filesystem(内置), 其余9个待配置

## Slide 10
九、完成度统计
维度 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成度
Agent（12 个） | 6 | 1 | 3 | 58%
Skill（17 个） | 9 | 0 | 8 | 53%
MCP 工具（10 个） | 1 | 0 | 9 | 10%
SOP 模板（13 个） | 5 | 0 | 8 | 38%
Harness（11 个） | 6 | 0 | 5 | 55%
规则库 | 3/3 | 0 | 0 | 100%
治理工具 | 3/3 | 0 | 0 | 100%
总体 |  |  |  | ~50%
总体完成度
~ 50%
关键发现 ✅ 前端链路完整闭环 ⚠️ 后端工程师需补充 ❌ 系统架构师缺失 ❌ 设计师(UI)缺失 ❌ MCP 工具未配置 ❌ 测试体系空白

## Slide 11
AI Coding SDD 工程蓝图 v1.2
架构师=系统架构 | 后端=架构+开发合并 | 设计师=UI/视觉
前端已闭环 | 系统设计+UI设计+MCP 待建设 | 总体 ~50%
v1.2 | 2026-04-08